# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО»                          НА 2017 - 2019 ГОДЫ

# г. Кемь 2017 г

Утверждено

постановлением администрации

Кемского муниципального района

от «___» __________2017 года  №____

### Паспорт

### муниципальной программы "Благоустройство» на 2017-2019 годы (далее- Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно- коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района (далее- отдел) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Управляющие компании, ТСЖ, обслуживающие организации, население |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки на территории Кемского городского поселения(далее- город) |
| Задачи Программы | -поддержание санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами; -благоустройство территории города; -увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории города; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади несанкционированных свалок на территории города; -количество обслуживаемых объектов внешнего благоустройства; -площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству; -площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 19 482,3 тыс. рублей, том числе по годам: 2017 год- 6494,1 тыс. рублей; 2018 год- 6494,1 тыс. рублей; 2019 год- 6494,1 тыс. рублей; в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 804,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 268,1 тыс. рублей; 2018 год – 268,1 тыс. рублей; 2019 год- 268,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств бюджета Кемского городского поселения – 18 678 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 6226 тыс. рублей; 2018 год- 6226 тыс. рублей; 2019 год- 6226 тыс. рублей; Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством Кемского городского поселения- в части финансирования за счет средств бюджета Кемского городского поселения. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете Кемского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.увеличение площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству; 2.ликвидация несанкционированных свалок на территории города; 3.повышение привлекательности территории города. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Сферой реализации Программы являются вопросы местного значения Кемского городского поселения в области благоустройства дворовых  территорий в границах города, создания условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения. Создание условий для повышения качества и комфортности территории города путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

## Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

## Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

## Дворовая территория (общая территория группы многоквартирных домов) - территория, примыкающая к придомовой территории многоквартирного дома, необходимая для размещения временных сооружений, наружных инженерных сетей, а также элементов благоустройства территории общего пользования: проезды и пешеходные тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией многоквартирного дома (здания, строения).

## В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета Кемского городского поселения от 25.10.2012 года № 32-2/185 Правила благоустройства территории Кемского городского поселения (далее- Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Кемского городского поселения расположено 12 общественных территорий:

-городской  парк;

-сквер  «Жертв  революции»;

-сквер  у  фонтана  на  пр. Пролетарский;

-сквер  на  пр. Пролетарский;

-сквер  на  пр. Пролетарский  у  магазина  «Пятерочка»;

-детская  площадка  на  пр. Пролетарский;

-мемориал  «У Морского  порога»;

-мемориал  на  ул. Береговой;

-сквер  на  пл. Кирова;

-стадион  «Юность»;

-городская  площадь;

-обелиск у пушки, Знак «Кемь» (4-й км.)

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кемского городского поселения осуществляется ежегодно путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора.
 	Создание условий для массового отдыха жителей города Кеми и организация обустройства мест массового отдыха населения осуществляется проведением на территории города мероприятий по благоустройству и озеленению территории.
	Ежегодно в осенне- весенний период в городе проходят традиционные  месячники санитарной очисти.

Проведение на территории города мероприятий по благоустройству и озеленению территории планируется осуществить путем:
 	- ежегодного увеличения площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству;
 	-увеличения площади озеленения территории города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

### Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства является создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения.
 	Цель и задачи Программы:

повышение  уровня  благоустройства и  улучшения  экологической  обстановки на территории города;
	поддержание санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами;
 	благоустройство территории города: дворов  и территорий общего пользования;
 	увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории города.

### Конечные результаты реализации Программы.

Решение поставленных задач позволит:
 	ежегодно  убирать  несанкционированные  свалки на территории города;
 	увеличить площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству;
 	обслуживать  объекты внешнего благоустройства;
 	обслуживать площади зеленых зон на территории города.

### Оценка эффективности реализации Программы характеризуется исполнением основного показателя Программы- процент выполнения плана основных мероприятий, повышение уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки на территории города.

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществить комплекс мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.
 	Для поддержания санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами будут проводиться работы по ликвидации несанкционированных свалок, вывозу мусора из водоохранных зон, а также организованы мероприятия по защите, охране и воспроизводству зеленых насаждений и информационно-просветительской деятельности населения по вопросам охраны окружающей среды.
 	Для выполнения мероприятий по благоустройству территории города будут проводиться работы по техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства, таких как фонтан и парки.

Для увеличения площади содержания зеленых насаждений на территории города будут проводиться работы по устройству газонов и клумб, посадке, сносу и обрезке деревьев, а также содержанию скверов.
 	Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года №379 «Об утверждении порядка разработки,

реализации  и   оценки  эффективности  муниципальных программ  Кемского  муниципального района».

Сроки реализации Программы 2017- 2019 годы. Программа реализуется без выделения этапов.

### 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Учитывая приоритеты политики в сфере благоустройства на территории Кемского городского поселения, а также поставленные цели и задачи, Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий согласно приложению 1 к Программе:

- повышение  уровня  благоустройства  и  улучшение  экологической  обстановки  на  территории  Кемского  городского  поселения.

Улучшение  благоустройства,  поддержание  санитарного  состояния  территории, увеличение  площади  зеленых  насаждений.

- улучшение  освещенности  улиц, дорог, пешеходных  переходов,  придомовых  территорий.

Сокращение  расходов  бюджетных  средств  на  уличное  освещение.

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

### Общий объем финансовых средств за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации программных мероприятий составляет 19 482,3 тыс.руб, в том числе средства бюджета Кемского городского поселения и средства бюджета Республики Карелия.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете Кемского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

### 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:
 	-финансовые риски;
 	-нормативные правовые риски;
 	-экономические риски.
 	Финансовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, что может привести к уменьшению и отсутствию финансирования Программы, что повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу.
 	Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.
 	Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.
 	Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

### 6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы:
 	 -организует реализацию мероприятий Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленным порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кемского муниципального района требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы согласно приложению 2 к Программе, а также конечных результатов ее реализации;
 	-обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы и утверждение их в установленном порядке;
 	-проводит оценку эффективности Программы в соответствии с методикой;
 	-запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
 	-рекомендует участникам Программы осуществить разработку отдельных мероприятий Программы.

Участник Программы:
 	-осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
 	-предоставляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается его участие;
 	-предоставляет ответственному исполнителю предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;
 	-предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;
 	-несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, проведения оценки эффективности Программы.

Приложение 1 к Программе

Мероприятия к Программе

«Благоустройство»  на  2017-2019 годы

| №п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | всего |  |
| 1 | Цель 1: Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки на территории Кемского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Улучшение благоустройства, поддержание санитарного состояния территории, увеличение площади зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формовка кустарника и деревьев | 2017-2019 | отдел, подрядчик | 75.0. | 75.0 | 75.0 | 225.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.2 | Уборка травы на газонах и территория города | 2017-2019 | подрядчик | 240.0.0 | 240.0.0 | 240..0 | 720.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.3 | Устройство клумб, уход и содержание | 2017-2019 | подрядчик | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.4 | Украшение города к праздникам | 2017-2019 | отдел | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.5 | Снос старых деревьев (по отдельному списку) | 2017-2019 | подрядчик | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 630.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.6 | Улучшение санитарного состояния города | 2017-2019 | отдел | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 105.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.7 | Содержание фонтана | 2017-2019 | ООО «ВиВ» | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 108.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 1.8 | Благоустройство парков и скверов | 2017-2019 | отдел, подрядчик | 268.1 | 268.1 | 268.1 | 804.3 | Бюджет Республики Карелия |
| 1.9 | Итого: | 2017-2019 |  | 994.1 | 994.1 | 994.1 | 2982.3 |  |
| 2 | Цель 1: Улучшение освещенности улиц, дорог, пешеходных переходов, придомовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сокращение расходов бюджетных средств на уличное освещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущее содержание и обслуживание уличного освещения | 2017-2019 | отдел, АО « ПСК» | 859.0 | 859.0 | 859.0 | 2577.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 2.2 | Замена ламп, фонарей на энергосберегающие. Приобретение материалов для текущего обслуживания | 2017-2019 | отдел, АО «ПСК» | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 1563.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
| 2.3 | Оплата за потребленную электроэнергию | 2017-2019 | отдел, бухгалтерия | 4120.0 | 4120.0 | 4120.о | 12360.0 | Бюджет Кемского городского поселения |
|  | Итого: | 2017-2019 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 16 500 |  |

Приложение 2 к Программе

Целевые значения показатели (индикаторы) реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Уровень благоустройства и экологической обстановки на территории Кемского городского поселения | проценты | 50 | 70 | 100 |
| 2 | Уровень освещенности территории Кемского городского поселения | проценты | 50 | 70 | 100 |