Содержание коммунальных сетей

В рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджету администрации Кемского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объектов водоснабжения  и водоотведения администрацией Кемского муниципального района проведена работа по подготовке сметной документации на выполнение работ по пяти участкам водопроводной сетей. Выделено бюджету Кемского муниципального района 5259 тыс.руб. В рамках выполнения протокольных поручений заседания по определению технических решений прокладки водопровода на участках ремонта сетей теплоснабжения, выполняемых в рамках проведения капитального ремонта тепловых сетей ГУП «КарелКоммунЭнерго» в 2022 году, администрацией подготовлены дефектные ведомости по 11 участкам водопроводных сетей. ООО Региональным центром по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» по данным ведомостям разработаны локальные сметы.

Заключено 5 контрактов ,выполнены работы по капитальному ремонту пяти участкам:

- Прокладка водопровода на участке ВК 186 до ВК 60 – 3 251,78

- Замена аварийного участка центрального водопровода. Пересечение пр. Пролетарского  возле жилого дома №73 г.Кемь 1024

- Прокладка трубопровода на участке от дома №24 (ВК-1) до дома №37 (ВК-3) длина участка 283 м.п. 1645

- Замена аварийного участка центрального водопровода. Пересечение ул. Машинистов до водоразборной колонки г.Кемь 582,170

- Замена аварийного участка центрального водопровода возле жилого дома №22  по ул. 2-й Пятилетки п.Баб-губа 202,78.

Отремонтирован аварийный участок водопроводных сетей на ул. Юбилейной в п. Рабочеостровск.

- подготовлена рабочая документация на строительство водопроводных сетей с установкой водоразборной колонки на перекрестке ул. Пятилетка, дом №6 и ул. Пролетарская, д.1, расположенных в п. Рабочеостровск Кемского муниципального района. Общая сумма средств, необходимых для производства работ составляет 7977,50 тыс. рублей. Бюджету Кемского муниципального района из резервного фонда РК выделены средства в размере 7980 тыс.руб. Планируется заключить муниципальный контракт на выполнение данных работ.

В стадии подписания находится муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в районе дома № 73 по проспекту Пролетарский. Сметная стоимость работ составляет 2 908,54 тыс.руб.

Решением Кемского городского суда от 23 июля 2012 года № 2-160/2012 администрация Кемского муниципального района обязана в срок до 01 ноября 2013 года получить проектно-сметную документацию на строительство внешней системы канализации, принимающей бытовые стоки в результате водоотведения с домов №, № 1, 2, 5, 8 по ул. Фрунзе г. Кемь Республики Карелия, и построить указанную систему внешней канализации в срок до 01 января 2016 года.

В целях предоставления отсрочки исполнения решения суда администрация Кемского муниципального района заключен договор №1СМ-22 с БУ РК «Дирекция по строительству РК» на пересчет сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2022г.   по объекту «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом № 1, 2, 4а, 5, 8) до существующего колодца на ул. Мосорина» и по техническому сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости для дальнейшего включения объекта в адресную инвестиционную программу Республики Карелия. БУ РК «Дирекция по строительству РК» произведен пересчет сметной документации в ценах 1 квартала 2022 года и производится подготовка документации для технического сопровождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Процедура проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данного объекта и получения положительного заключения государственной  экспертизы запущена, документы подгружены и проходят входной контроль в автономном учреждении Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия».

Объект «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом №1,№2,№4а,№5 и №8) до существующего  колодца на ул. Мосорина» будет включен в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Кемского муниципального района  на строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом №1, №2, №4а, №5, №8) до существующего колодца на ул. Мосорина с условием софинансирования из местного бюджета в размере 1% от общей стоимости.

В настоящее время приобретено насосное оборудование на насосно-фильтровальной станции (НФС) г. Кемь для последующего монтажа насосного оборудования.

Благоустройство

В 2022 году выделены денежные средства для ликвидации несанкционированных свалок, согласно реестру.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия получено Соглашение о распределении субсидии из бюджета РК местным бюджетам на реализацию мероприятий в ликвидации несанкционированного размещения отходов производства и потребления.

14.06.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Норд Вуд» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству на территории Кемского городского поселения в 2022 году. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до 31 января 2023 года. Общая стоимость работ по Контракту составляет 440000,00 руб.

По Контейнерным площадкам: 23.08.2022 размещен аукцион на выполнение работ по оборудованию одиннадцати контейнерных площадок, расположенных на территории Кемского городского поселения. Срок окончания подачи заявок 31.08.2022 года.  Стоимость 979 000 руб.

06.05.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спецсервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение» в 2022 году. Общая стоимость работ по контракту составляет 778 000 руб. Срок действия контракта с момента заключения контракта до 31.12.2022 года.

По аварийным деревьям: 18.08.2022 года размещен аукцион на выполнение работ по сносу и обрезки аварийно-опасных деревьев с вывозом порубочных остатков на территории Кемского городского поселения в 2022 году. Окончание приема заявок 26.08.2022 года. По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с ООО «ППК», контракт находится на стадии подписания. Стоимость 472 500 руб.

Несанкционированные свалки: 29.07.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «УК САС» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, отходов производства и потребления на территории Кемского городского поселения. Необходимый объем ликвидации – 945 куб.м. 29.07.2022 года подрядчик приступил к выполнению работ. Стоимость 1 125 000 руб.

25.08.2022 размещен аукцион на оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации крупногабаритных отходов (КГО) на территории Кемского городского поселения. Окончание приема заявок 02.09.2022 года. Стоимость 500 000 руб.

Программа поддержки местных инициатив

В Кемском городском поселении 6 инициативных групп выдвинули свои проекты  для участия в Программе поддержки местных инициатив в 2022 году и совместно со специалистами отдела ЖКХ подали конкурсные заявки на реализацию следующих проектов:

1. Благоустройство детской площадки по ул. Вокзальная, д.15

15.07.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству детской площадки между домами по ул.Свердлова, д.15 и ул.Вокзальная, д.15. Подрядчик выполняет работы, 24.08.2022 года привезены тренажеры. Дата окончания работ по проекту 15.09.2022 года.

2. Благоустройство ул.Дорожная (Латущка) с установкой детского игрового комплекса, контейнерной площадки и отсыпка дорожного покрытия части улиц

15.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Норд Вуд» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству ул.Дорожная с установкой детского игрового комплекса, контейнерной площадкой и отсыпка дорожного покрытия части улиц. Дата окончания работ по проекту 15.09.2022 года.

3. Благоустройство городского парка

15.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству городского парка. Стоимость проекта 1 274 000 руб. Дата окончания работ по проекту 23.09.2022 года.

4.  Приобретение новогодней ели с украшениями и светодиодной фигуры для установки на центральной площади

25.07.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ИП Межевов А.Ю. заключен муниципальный контракт на поставку новогодней елки с украшениями и изделий для новогоднего декорирования. Стоимость проекта 693 031,50 руб. Ель и новогодние изделия уже доставлены.

17.08.2022 года размещен аукцион на поставку светодиодной фигуры для новогоднего декорирования. Прием заявок до 25.08.2022 года. . По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с ООО «СФЕРА», контракт находится на стадии подписания. Стоимость проекта 327 750 руб.

5. Благоустройство территории у здания бывшей вечерней школы (ул.Каменева,6)

23.08.2022 года заключен контракт с ООО «Юма» на выполнение работ по обустройству территории по адресу г.Кемь, ул.Каменева, д.6. Стоимость проекта 661 023,72 руб. Дата окончания работ по проекту 15.11.2022 года.

6. Благоустройство территории Кемской школы № 3

Народный бюджет

28.06.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Мегаполис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ: замена аварийных опор освещения вдоль проспекта Пролетарский. Срок выполнения работ по проекту 30.11.2022 года. Стоимость проекта 4 984 818 руб.

09.08.2022 года заключен муниципальный контракт между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» выполнение работ по совершенствованию многофункциональной площадки «Территория развлечений». Работы ведутся с 24.08.2022 года. Срок выполнения работ 15.09.2022 года. 4721 605,71руб.

15.06.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Магистраль» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации системы водоотвода городской площади города Кемь. Работы завершены 15.07.2022 года.  Стоимость проекта 9 778 925, 60 руб.

Комфортно-городская среда

Между Администрацией и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РК местному бюджету на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете Кемского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта составляет 1771 798,48 руб.

В государственной программе РК «Формирование современной городской среды» в 2022 году участвуют 3 дворовые территории:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 23а по ул. Ленина,

01.03.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «УК-ЦКО» заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории по ул.Ленина, 23а. Стоимость 701 789 руб. Подрядная организация планирует сдать работы в срок до 31.08.2022 года.

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Мосорина,

- благоустройство дворовой территории дома № 64 по пр. Пролетарский,

и 2 общественные территории:

- сквер «Жертв революции» по улице Ленина (4-й этап),

-участок по улице Карельская.

Предоставление муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В течение 2022 года (второй квартал) по жилищным вопросам обратились:

- 5 семей с заявлениями по вопросу постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

- 7 человек с заявлением по вопросу согласования проведения переустройства и перепланировки жилых помещений,

- Было выдано 129 справок о регистрации граждан по месту жительства на основании домовых книг,

- Заключено 15 договоров социального найма,

- 5 человек обратились по вопросу приватизации муниципального имущества,

- Присвоено 6 адреса объектам недвижимости,

- выдан 1 жилищный сертификат по программе переселение из районов Крайнего Севера,

- 1 постановка на учет как молодая семья.

Переселение

В настоящее время на территории Кемского городского поселения утверждена и реализуется Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (Постановление Правительства Республики Карелия от 28 марта 2019 года № 136-П) (далее-Программа).

В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.

По признанию домов аварийными и подлежащими сносу администрацией Кемского муниципального района проводится постоянная работа.

В настоящее время на территории Кемского муниципального района признаны аварийными после 01.01.2017 года – 229 многоквартирных домов.

В рамках муниципального контракта на приобретение жилого помещения на вторичном рынке в многоквартирном доме в г.Кемь в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, приобретено жилое помещение Пролетарский проспект, д. 41, кв. 21. Цена Контракта составляет 1 135 652 рублей. Жилое помещение предоставлено в рамках переселения гражданину по договору социального найма.

12.08.2022 года размещен аукцион на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в г.Кондопога Кондопожского муниципального района Республики Карелия в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Окончание подачи заявок 22.08.2022 года. По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с АО «Специализированный застройщик «СП № 1». Цена контракта составляет 9007302,29 рублей.

29.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО Специализированным застройщиком «УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в строящемся многоквартирном доме в Янишполе Кондопожского района в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Цена контракта составляет 2 085 960,80 руб.

23.08.2022 года размещен аукцион на приобретение жилого помещения на вторичном рынке в многоквартирном доме в г.Кемь в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. Окончание приема заявок 31.08.2022 года. Начальная цена контракта 1 914 383,80 руб.

Также, велась активная работа по устранению дефектов на сайте «Реформа ЖКХ». Отметку «Утверждено Фондом» получили 228 домов, находится на проверке в Фонде 1 дом («Повторно отправлен в Фонд»).

Снос аварийных домов

ООО «Европроект» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на снос 24 домов.

Также разработана проектно-сметная документация на снос 2 домов.

02.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Управляющая компания – САС» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу жилых домов в г.Кемь с вывозом мусора от разборки на свалку. Общая стоимость работ по Контракту (цена Контракта) составляет 806306,87 руб. Подрядчик приступил к выполнению работ, срок выполнения работ не позднее 01.10.2022 года. В техническое задание на выполнение работ по сносу жилых домов вошли следующие МКД: ул.Гористая, д.3, ул.Гористая, д.10, ул.Калинина, д.5, ул.Шоссе 1 Мая, д.56.

Начальник отдела  ЖКХ

Администрации Кемского муниципального района                                            С.В.Мельгина