Приложение

к решению Совета

Кемского муниципального района

от 19.09.2024 № 820

ОТЧЕТ

работы отдела ЖКХ 4 квартал 2024 года

Водоснабжение и водоотведение

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (2023-2027 годы) администрация получила положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по пяти аварийным участкам водопроводной сети, в 2024 году в программу включены два объекта из пяти (ремонт водопроводных сетей по (ул. Каменева, ул. Подужемская).

Между администрацией Кемского муниципального района Республики Карелия и Индивидуальным предпринимателем Прокшиным Виктором Петровичем заключен муниципальный контракт от 27 июня 2024 года № 7 аэф-24 на выполнение работ по капитальному

ремонту аварийного трубопровода по ул. Каменева, д. 10, д. 16 в г. Кемь

Заключен муниципальный контракт от 27 июня 2024 года № 8 аэф-24 на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного трубопровода по ул. Подужемская от водоразборной

колонки у д. 7 до водоразборной колонки д. 11а в г. Кемь

Ведутся работы по капитальному ремонту и утеплению водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п. Рабочеостровск на участке от УТ 25 (ж/д №12 по ул. Юбилейной) до д.№14 по ул. Юбилейной, протяженность участка 34,5 п.м.

по капитальному ремонту водопроводной сети холодного водоснабжения п. Рабочеостровск с заменой участка от УТ25 (ж/д №12 по ул. Юбилейной) до УТ26 (ж/д) №13 по ул. Юбилейной), протяженность участка 36,5 п.м.

по капитальному ремонту водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п. Рабочеостровск на  участке от УТ 3 ( ж/д №1А по ул. Юбилейной) до УТ 16 (ж/д 2 по ул. Юбилейной), протяженность участка 45 п. м.

по капитальному ремонту и утеплению водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п.Рабочеостровск участок от УТ 30 до д.№ 28 по ул.Юбилейной, протяженность участка 250,7 п.м.

- заключен контракт на текущий ремонт внутренних сетей водоснабжения на НФС в г.Кемь

-  на разработку рабочей документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство сетей водоснабжения 4 этап для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд существующих зданий по ул. Строителей, ул. Ручьевая, ул. Заводская в поселке Рабочеостровск

Благоустройство

В 2024 году заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству территории Кемского городского поселения и содержанию городской площади - ООО «Спецсервис»

- на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение - ООО «Спецсервис»;

Выполнены работы по сносу аварийно-опасных деревьев в количестве 30 штук с утилизацией порубочных остатков на территории Кемского городского поселения в 2024 году. Срок выполнения работ по контракту – 30.08.2024 год.

Заключен контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления на территории Кемского городского поселения от 15.05.2024 года. Срок выполнения работ по контракту – 30.09.2024 года.

Оборудована контейнерная площадка, на ул. Кирова между домами №№13-15.

Выполнены работы по ремонту контейнерных площадок, расположенных на территории Кемского городского поселения: ул. Энергетиков, д.9, пр. Пролетарский, д.43, пр. Пролетарский, д. 47, ул. Гидростроителей, д.16.

Оборудована контейнерная площадка на территории СОШ 1

Заменены контейнеры у МКД на территории КГП.

В рамках проекта Формирование городской среды выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий:

- благоустройство пр. Пролетарский 53- установлены урны и скамейки, а также отремонтирован дворовой проезд между домами 51 и 53 по пр. Пролетарский;

- благоустройство Пролетарский 51 - установлены урны и скамейки по благоустройству 2-х общественных территорий;

- благоустройство Аллеи Ветеранов - Виды работ: замена бордюрного камня, вырубка кустарника.

- выполнены работы по благоустройству городского парка по ул. Каменева в г. Кемь.

В рамках контракта установлены 7 опор освещения.

- снесено 20 аварийно-опасных деревьев с утилизацией порубочных остатков на территории Кемского городского поселения.	окончание выполнения работ – не позднее 20.09.2024 г.

В стадии заключения договор на ликвидацию несанкционированных свалок на территории

Кемского городского поселения.

В настоящее время ведутся работы по заключению договоров на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Проект комплексного благоустройства привокзальной территории «Маяк Белого моря», г. Кемь Республика Карелия.

Дорожно- мостовое хозяйство

Выполнены работы:

- по устройству пожарного водоема по ул.Первомайская в районе д.9 ;

- по устройству минерализованной полосы мкр.Гайжево;

- по ремонту проезжей части дворового подъезда по ул.Пуэтной между домами №1 и №3;

- выполнение работ по текущему ремонту пешеходного перехода через реку Б. Пуэта в г. Кемь  к СОШ 1;

- отсыпке дорожного полотна вдоль реки Б.Пуэта.

Освещение

В настоящее время подготовлена сметная документация по замене 17 опор уличного освещения по улице Каменева.

Установлены опоры освещения на подходе к новой школе СОШ 1.

Строительство канализационно-очистных сооружений

В 2023 году подготовлен пакет документов и направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на строительство КОС. После проверки в 2024 году в Министерстве ведется работа по подготовке дополнительного пакета документов.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

В июле текущего года приступили к 1 этапу региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2032 годы. В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 г.

В срок до 10.10.2024 года в рамках Программы будет расселено 6 семей (многодетные, семьи участников СВО, инвалидов).

Семье Орловых (категория СВО), проживавших по адресу: ул. Подгорная, д. 4, кв. 6 выплачена компенсация в размере 1 891 750 рублей. Семьей с добавлением собственных средств приобретена квартира.

Семье Быковых (категория многодетная и инвалид), проживавших по адресу: ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 7 приобретено жилое помещение по адресу: ул. Каменева, д. 18, кв. 19. Организован процесс оформления документов.

Семье Федькиных (категория СВО и инвалид), проживавших по адресу: ул. Калинина, д. 6, кв. 4 приобретено жилое помещение по адресу: пр. Пролетарский, д. 45, кв. 27 Организован процесс оформления документов.

Семье Блиновых (категория СВО), проживавших по адресу: ул. Полярная, д. 3, кв. 5 приобретено жилое помещение по адресу: ул. Минина, д. 14, кв. 1.

Семье Мещеряковых (категория СВО и многодетные), проживавших по адресу: п. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 46, кв. 6 приобретено жилое помещение по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 6, кв. 26. Организован процесс оформления документов.

Семье Зоткиных (категория СВО и многодетные), проживавших по адресу: ул. Полярная, д. 1, кв. 8 планируется к приобретению жилое помещения после согласования Минстроя.

Содержание жилого фонда

В летний период 2024 года проведена промывка и опрессовка 20 многоквартирных домов с централизованной системой отопления, которые в настоящее время находятся без управляющей компании.

Проведены конкурсы по отбору управляющей компании по многоквартирным домам на территории Кемского городского поселения в мае, июле. Последний открытый конкурс по отбору УК закончился в сентябре. Все конкурсы признаны несостоявшимися в виду отсутствия поданных заявок.

В июле 2024 года установлен пандус для инвалида-колясочника по адресу ул. Энергетиков д. 11.

Проведен ремонт (частичный) ремонт кровли МКД дома № 66 по пр. Пролетарскому (июнь 2024)

Выполнен ремонт муниципального дома № 41 по ул. Машинистов (ремонт фундамента, стен, частичный ремонт кровли).

.

Собаки

Оказаны услуги по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приёмниках (приютах), в том числе лечению, вакцинации, стерилизации мечению на 47 особей.

Отработано 50 особей.