ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отчет работы отдела ЖКХ  1 квартал 2025г.

Водоснабжение и водоотведение

В 2025 году в программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (2023-2027 годы) включен капитальный ремонт наиболее аварийного участка на улице Шоссе 1-го Мая, протяжённостью 2,2 км (2-3 квартал). Общая сумма – 24,5 млн. рублей.

Отделом подготовлена документация для реализации мероприятия.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на приобретение частотного преобразователя стоимостью 1055 тысяч рублей и на приобретение комплектующих к нему для установки на станции и подключение нового насосного оборудования в летний период текущего года.

Так же подготавливается сметная документация на ремонт стены, отопительной системы и освещения для выполнения работ по очистке фильтрационных резервуаров и замене засыпного фильтра.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по гидродинамической промывке системы водоотведения и прочистке примыкающих к ней канализационных колодцев на территории г. Кемь.

К работам приступят в середине мая текущего года.

В 2025 году приобретена запорная арматура на станции 1-го и 2-го подъёма на НФС в п. Кривой Порог.

Ведутся работы по монтажу на станции 1-го подьема.

Выполнены работы по восстановлению водоснабжения в п.Кривой Порог.

Благоустройство

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории Кемского городского поселения и содержанию городской площади, в число которых входят покос травы, формовка кустарников, уборка мусора, расчистка от снега и др., на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение».

Заключены контракты на оборудование 3-х контейнерных площадок контейнерных площадок (ул. Вицупа, Полярная, Пролетарский пр.д.59-61), проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, сносу аварийных деревьев, сносу сараев.

В 2024 г. Кемский муниципальный район стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проекта «Маяк Белого Моря». Отделом подготовлена проектно-сметная документации по объекту. К выполнению работ по благоустройству обьекта подрядная организация приступила 22.04.2025г.

В 2025 году в рамках Программы формирование комфортной городской среды планируется установить 5 опор уличного освещения в городском парке на ул.Каменева, отремонтировать два дворовых проезда по пр.Пролетарский, д.39, д.46.

Дорожно-мостовое хозяйство

Ежегодно специалистами отдела проводится работа по заключению муниципального контракта по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов дорожно-мостового хозяйства на территории Кемского городского поселения.

В рамках контракта выполнены работы по ремонту моста в районе дома №5 по ул.Вокзальной.

До конца апреля будет обьявлена закупочная процедура на ремонт дворового проезда между домами №3, №5 по ул.Мосорина;

Подготовлена сметная документация на ремонт дорожного полотна от центрального «Магнита» до дома № 46.

Заключены договоры и приступили к работам по установке 3 автобусных павильонов по школьным маршрутам к МБОУ СОШ № 1. (в районе дома № 3 по ул.Ленина, на ул.Малышева, перекресток ул.Слободской и ул.Ленина).

В период лицензирования образовательной деятельности МБОУ СОШ 1 по новому адресу выявлено неудовлетворительное состояние пожарного заезда со стороны ул.Энергетиков.

Работы были запланированы на летний  период 2025 года по окончании учебного года.

В настоящее время определен подрядчик и подготовлены дефектные ведомости  на ремонт пожарного заезда.

Готовится документация к закупочным процедурам по выбору подрядной организации на выполнение работ по обновлению   минерализованной полосы мкр.Гайжево и мкр.Баб-Губа,по ремонту пожарного водоема, расположенного на ул. Кирпичная в г.Кемь, по ремонту пожарного пирса, расположенного в г. Кемь, ул. Сенная.

Мост в мкр.Гайжево

Для обеспечения безопасного передвижения на мосту через р. Кемь в мкр. Гайжево в феврале текущего года установлены 9 светильников.

Освещение

Заключен муниципальный контракт по замене опор уличного освещения на ул.Каменева ( 17 штук). К работам по установке опор приступает с 15 мая 2025г.

В настоящее время определен участок по установке и замене опор уличного освещения на ул.Ленина, ул.Малышева, работы запланированы на летний период 2025г.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы

По первому этапу 2024 года Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы на территории Кемского муниципального района расселены 10 семей, в число которых вошли многодетные семьи, семьи участников СВО и инвалидов, а также семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Семьям были предоставлены 8 жилых помещений, и выплачено 2 возмещения за изымаемые жилые помещения для самостоятельного приобретения жилых помещений.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2017 год по 01.01.2022 год.

По второму этапу 2025 года Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда специалистами отдела подготовлена квартирография по 50 семьям.

Содержание жилищного фонда

В 1 квартале 2025 года выполнены работы:

- по дому № 66 пр. Пролетарский (покраска и заполнение оконных проемов листами OSB)

- ремонт козырька в доме № 59 по ул. Ленина

- ремонт контура отопления в доме № 42 по пр. Пролетарскому

Безнадзорные животные

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приёмниках (приютах), в том числе лечению, вакцинации, стерилизации, мечению на 45 особей.

В рамках контракта стерилизована 21 особь.

Начальник отдела ЖКХ                                                     Мельгина С.В.