РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

- РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

СОВЕТ  КЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

от  24  декабря 2024 года                                                                                                    № 849

Об  отчете   начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района о результатах деятельности отдела

за четвертый квартал 2024 года

В соответствии с Планом работы Совета Кемского муниципального района на 2024 год, утвержденным решением Совета Кемского муниципального района от 21 декабря 2023 года  № 760,

Совет Кемского муниципального района РЕШИЛ:

1. Отчет начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района о результатах деятельности отдела за четвертый квартал 2024 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Кемского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия.

Глава Кемского муниципального района,

Председатель Совета Кемского муниципального района                            О.Г.Бородушкин

Приложение

к решению Совета

Кемского муниципального района

от 24 декабря 2024 года №849

ОТЧЕТ

работы отдела ЖКХ 4 квартал 2024 года

Водоснабжение и водоотведение

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (2023-2027 годы) администрация получила положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по пяти аварийным участкам водопроводной сети, в 2024 году в программу включены два объекта из пяти (ремонт водопроводных сетей по (ул. Каменева, ул. Подужемская).

Выполнены работы по капитальному ремонту аварийного трубопровода по ул. Каменева, д. 10, д. 16 в г. Кемь, по капитальному ремонту аварийного трубопровода по ул. Подужемская от водоразборной колонки у д. 7 до водоразборной колонки д. 11а в г. Кемь,

- по капитальному ремонту и утеплению водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п. Рабочеостровск на участке от УТ 25 (ж/д №12 по ул. Юбилейной) до д.№14 по ул. Юбилейной, протяженность участка 34,5 п.м.

- по капитальному ремонту водопроводной сети холодного водоснабжения п. Рабочеостровск с заменой участка от УТ25 (ж/д №12 по ул. Юбилейной) до УТ26 (ж/д) №13 по ул. Юбилейной), протяженность участка 36,5 п.м.

- по капитальному ремонту водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п. Рабочеостровск на  участке от УТ 3 ( ж/д №1А по ул. Юбилейной) до УТ 16 (ж/д 2 по ул. Юбилейной), протяженность участка 45 п. м.

- по капитальному ремонту и утеплению водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: п.Рабочеостровск участок от УТ 30 до д.№ 28 по ул.Юбилейной, протяженность участка 250,7 п.м.

- выполнены работы по замене запорной арматуры в количестве 10 единиц на НФС в г.Кемь.

Данные работы были необходимы для подготовки к проведению работ по очистке фильтрационных резервуаров и замене засыпного фильтра.

-  подготовлена рабочая документация и инженерные изыскания по объекту: «Строительство сетей водоснабжения 4 этап для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд существующих зданий по ул. Строителей, ул. Ручьевая, ул. Заводская в поселке Рабочеостровск. Стоимость строительства составляет 12 532 тыс.руб.

Благоустройство

В 4 квартале заключены договоры по поставке новогодних консолей. Было приобретено 24 консоли для установки их на пр. Пролетарский, ул. Пуэтную и ул. Мосорина. Монтаж консолей выполнен.

Администрацией приобретены 5 новых пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов емкостью 1.1. куб.м. (Данные контейнеры предназначены для замены пришедших в негодность контейнеров).

Заключен договор по устройству 2 вольеров в приюте для безнадзорных и бесхозяйных животных на ул. Фрунзе в г. Кемь.

Выполнены работы по сносу бесхозной постройки, расположенной по адресу: г. Кемь, в районе дома 12 по ул. Бланки. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации строительных отходов производства и потребления на территории Кемского городского поселения. Работы выполнены

Оборудовано 4 контейнерных площадки, расположенных на ул. Кирпичная, Вокзальная, Свердлова, пр. Пролетарский в районе городского рынка.

На 2025 год заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству территории Кемского городского поселения и содержанию городской площади - ООО «Спецсервис»; 3080

- на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение - ООО «Спецсервис»;  2199998

-   заключены договоры на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Проект комплексного благоустройства привокзальной территории «Маяк Белого моря», г. Кемь Республика Карелия.

Дорожно - мостовое хозяйство

Заключен муниципальный контракт  по ДМХ на 2025 год  на выполнение работ по техническому обслуживанию, техническому содержанию и эксплуатации объектов дорожно-мостового хозяйства на территории Кемского городского поселения.

Освещение

В настоящее время заключен МК по замене 17 опор уличного освещения по улице Каменева. Срок выполнения работ май 2025г.

Заключен муниципальный контракт на 2025 год на выполнение работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию объектов уличного освещения, расположенных на территории Кемского городского поселения.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

Завершен 1 этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2032 годы. В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 г.

В рамках Программы расселено 6 семей (многодетные, семьи участников СВО, инвалидов).

| № | Район | ФИО | Адрес аварийного жилья | Категория | Площадь, подлежащая расселению | Переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемский муниципальный район | Корниенко О.В. | г. Кемь, ул. Беломорская 11, д. 1 | СВО | 49,4 кв.м. | Минина, д. 14, кв. 1 42,3 кв.м. Заключен договор социального найма 10.10.2024 |
| 2 | Кемский муниципальный район | Орлов Р.К. | г. Кемь, ул. Подгорная, д.4, кв. 6 (собственность) | СВО | 32,9 кв. м 2-х комн | 19.07.2024 подписано соглашение о выкупе. Квартира передана в муниципальную собственность 23.07.2024 года. 02.08.2024 года собственнику поступили денежные средства. Собственник с добавлением собственных средств приобрел себе квартиру. |
| 3 | Кемский муниципальный район | Федькин Д.А. | г. Кемь, ул. Калинина, д. 6, кв. 4 (собственность) | СВО | 49,0 | Заключен договор мены жилых помещений 15.10.2024 Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 45, кв. 27 |
| 4 | Кемский муниципальный район | Майорова М.Н. | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 4 | СВО | 36,1 | Подписано соглашение о выкупе 18.10.2024 года. Срок на переезд – 150 дней. |
| 5 | Кемский муниципальный район | Ярынчак А.И. | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 2 | СВО | 58,6 | Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Кемь, ул. Каменева, д. 18, кв. 19. |
| 6 | Кемский муниципальный район | Мещеряков С.В. | п. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 46, кв. 6 (собственность) | СВО | 38,8 кв. м 2-х комн | Сделка у нотариуса по оформлению договора мены 25.12.2024 Предоставлено жилое помещение: г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 6, кв. 26 |
| 7 | Кемский муниципальный район | Малафеева Е.В. | г. Кемь, ул. Малышева, д. 6, кв. 2 |  | 31,кв.м. | Переселение в свободный муниципальный жилищный фонд Г. Кемь, ул. Вокзальная, д. 15, кв. 47 32,0 кв.м. |
| 8 | Кемский муниципальный район | Ноценко С.И. | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 4 |  | 28,6 кв.м. | Переселение в свободный муниципальный жилищный фонд г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 39, кв. 13 |

Содержание жилого фонда

Проведены конкурсы по отбору управляющей компании по многоквартирным домам на территории Кемского городского поселения. Последний открытый конкурс по отбору УК закончится 28 декабря. Все конкурсы признаны несостоявшимися в виду отсутствия поданных заявок.

| Адрес | Вид работ |
| --- | --- |
| Ул. Беломорская д. 14, кв. 2 (мун, СВО) | ремонт печи, 35000, ООО РЖХ |
| Пл. Кирова д. 3, | ИП Яковлев С.А., остекление окон на лестн. кл., 18000 |
| Пр. Пролетарский д. 66 | ИП Кивикангас А.Э., ремонт кровли (запенивание), 28000 |
| Пл. Кирова д. 3 | ИП Яковлев С.А., замена участка контура отопления, 53000 |
| Ул. Загородная, д. 6кв. 7 (мун,) | ремонт печи, 35000, ООО РЖХ |

Выполнены электромонтажные работы в МКД  без УК:

Ул. Полярная д. 6, замена рубильника в подъезде,

Ул. Кирова д. 4, замена участка контура отопления,

Ул. Дорожная д. 7, восстановление света в мун. Квартире.

Собаки

А дополнительные средства оказаны услуги по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приёмниках (приютах), в том числе лечению, вакцинации, стерилизации мечению на 6 особей.

Отработано 56 особей.